
北京市平谷放光第二锅炉房改造设备安装工程项目

招 标 文 件

           北京今日玉林热能投资管理有限公司

二零一八年八月

目        录
第一章  招标公告

第二章  投标须知及投标须知前附表

第三章  合同主要条款

第四章  投标文件商务部分格式

第五章  投标文件技术部分格式

第六章  投标文件编制注意事项及要求

第七章  评标标准和方法

第八章  工程量清单

第九章  设计图纸

第十章  设计规范

第一章 招标公告

   我公司就“北京市平谷放光第二锅炉房改造设备安装工程项目”采用公开招标方式择优选承包单位。具体情况如下：

招标项目名称及基本内容：

  1、项目名称：北京市平谷放光第二锅炉房改造设备安装工程项目  

  2、招标编号：JRYL-GCZB-20180727
  3、项目内容：北京市平谷放光第二锅炉房改造设备安装施工。
二、投标人资格要求：

  1、 建设行政主管部门核发的机电安装施工总承包贰级及以上资质；特种设备安装资质；锅炉特种设备安装维修改造资质。
  2、 拟派负责本项目的项目经理应具备机电安装二级建造师资质。
  3、 符合法律、法规规定的其他条件。
三、招标文件发售信息：

   1、发售时间：2018年8月3日～2018年8月7日上午9:00时—下午16：30时（北京时间），法定节假日除外。
   2、发售地点：北京市海淀区西三旗新龙大厦写字楼1612室。

   3、招标文件售价：0元/套，现金支付，招标文件售后一概不退。

4、投标保证金：5万元现金（如投标方无违约情况，招标结束后， 未中标的单位，招标方将全额无息退还其投标保证金。中标的单位，其投标保证金自动转成履约保证金。）

履约保证金：合同签订前按中标金额的10%收取，多退少补。

报名要求：有意参加投标的单位，请携带以下资料原件及复印件（复印件加盖公章)到北京市海淀区西三旗新龙大厦B1座1612室。

报名：

  （1）单位介绍信原件或委托函及被委托人身份证

  （2）营业执照副本（已三证合一的单位无需提供税务登记证和组织机构代码证）
  （3）税务登记证

（4）组织机构代码证

  （5）近三年类似项目业绩，需出具承包合同，多者不限

  （6）与本项目相关的资质证件

  （7）特种设备安装资质

四、投标文件接收及开标有关信息：

  1、投标文件开始接收时间：2018年8月13日9：00时
  2、投标文件接收截止时间：2018年8月13日10：00时
  3、投标文件接收地点：北京市海淀区西三旗新龙大厦B1座1612室。

  4、开标时间：2018年8月13日上午10：00时
 5、开标地点：北京市海淀区西三旗新龙大厦B1座1612室。

五、本次招标联系事项

联 系 人 ：梁淼
联系电话： 010-60773888  18235189142
联系传真： 010-82967320
电子邮箱：1944588388@qq.com
技术咨询联系人：孙荣国

联系电话：18601942943
第二章  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表
	项号
	内    容
	说明与要求

	1
	工程名称
	北京市平谷放光第二锅炉房改造设备安装工程项目。

	4
	承包方式
	安装施工总承包（但不包括电气及自动化控制采购、安装)

	5
	质量标准
	符合国家规定的建设工程质量验收合格标准。

	6
	招标方式
	公开招标

	7
	招标范围
	施工图纸设计范围内的内容及本招标文件的相关规定。

	8
	工期要求
	30日历天

	9
	资金来源
	自筹资金。

	10
	投标人资质
等级要求
	具有建设行政主管部门核发的机电安装施工总承包贰级以上资质；特种设备安装维修改造许可证，锅炉安装三级以上资质具有建设行政部门颁发的机电安装二级及以上建造师资质。

	11
	资格审查方式
	开标时持相关证书原件（见第21.2款）确认资格方式确定合格投标人。

	12
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）。

	13
	投标文件份数
	书面标书：商务标、技术标分别为1份正本、2份副本。电子标书：1份。

	14
	踏勘现场及答疑

时间、答疑地点
	招标人不组织现场踏勘，投标人可对工程现场及周围环境进行自行踏勘。

	15
	投标保证金
	金额为人民币拾万元整（￥50000.00元）现金形式

	16
	工程计价方式
	企业结合自身技术力量、设备装备水平、企业管理水平、市场价格行情并考虑招标文件及合同中明示或暗示的所有责任、义务、风险因素涉及的费用自主编制。任何对招标文件和招标图纸的误解、缺项所造成的损失由投标人承担。

	17
	投标截止时间
	2018年8月13日

	18
	开标时间、地点
	开标时间：2018年8月13日上午10：00

北京市海淀区西三旗新龙大厦B1座1612室

	19
	评标方法及标准
	综合评估法

	20
	履约保证金
	履约保证金金额为中标价的10%

	21
	暂列金额
	无


二、投标须知
（一）总   则
1. 名词解释

1.1招标人：北京今日玉林热能投资管理有限公司。

1.2标书：招标文件与投标文件的统称。

1.3投标人：参加本次投标活动的施工单位。

2.工程说明

2.1工程名称：北京市平谷放光第二锅炉房改造设备安装工程项目。

2.2建设地点：北京市平谷放光第二锅炉房。
2.3建设规模：本工程是锅炉房设备安装施工工程。
 2.4承包方式：安装施工总承包（但不包括电气及自动化控制采购、安装)。

2.5质量标准：符合国家规定的建设工程质量验收合格标准。

2.6本招标工程按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过公开招标方式选定承包人。

3.招标范围及工期

3.1本招标工程项目的范围

3.1.1施工图纸设计范围内的内容及本招标文件的相关规定。

3.1.2 锅炉设备到场卸车吊装就位，锅炉房内设备、燃烧机、循环水泵、软水器、水箱、阀门、压力表、温度计、放气阀、泄水阀、烟气余热回收器就位安装、水泵、氮氧化物排放≤30mg/m³的烟气再循环管道；辅机设备管道附件安装及管道保温；还包括不锈钢烟囱的制作安装,包括烟道消音器，每台锅炉尾部烟道加装泄爆口 ；锅炉房电磁泄水阀安装等；所有主要设备接地网带钢连接至锅炉房接地网 （采用焊接方式），自来水管道的安装,两台消防柜安装、软水器，软水箱安装，负责向项目建设方提供工程资料，锅炉报装检测费等均有承包方承担，并负责向甲方提供锅炉使用登记证。配合电控厂做好仪表底座焊接安装工作。

甲供设备材料：2台锅炉，燃烧机台，节能器2台，板式换热器2台、一次循环水泵2台，补水泵2台，二次循环水泵2台，补水泵2台，软水器2台，玻璃钢水箱1台，消防柜2台，阀门见附表。

乙供材料：锅炉房内所有钢管、保温材料、304不锈钢烟筒、设备接地带钢、弯头等管道附件。与锅炉房外管道连接，负责锅炉房内所有暖气安装工作，包括材料；锅炉房内安装消防柜2台及消防管道；锅炉房外城北水乡东大门外直埋保温管局部更换DN250mm两段大约6米左右，采用直埋聚氨酯保温管，热力小室内焊接，与主管道相连，包括土建开槽，换管，打压试水，回填，路面恢复，施工围挡等。
3.2本招标工程项目的工期要求：工期30日历天以内（含30日历天），1个月，必须竣工。

4.资金来源

4.1本招标工程项目资金来源：自筹资金，采用固定总价合同。

5.合格的投标人

5.1投标人资质：具有建设行政主管部门核发的机电安装施工总承包贰级及以上资质及锅炉安装工程专业承包叁级及以上资质；特种设备安装维修改造许可证，安全生产许可证，具有建设行政部门颁发的机电安装贰级及以上建造师资质。

5.2本招标工程采用资格预审、考察、开标时持相关证书原件（见第21.2款）确认资格方式确定合格投标人。

5.3资格预审合格，收到投标通知，购买标书的投标人。

6.踏勘现场与招标答疑

6.1招标人不组织现场踏勘，投标人可对工程现场及周围环境进行自行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的信息、资料。

6.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料只作参考，投标人对其做出的任何推论、理解和结论招标人均不负责任。

6.3投标人对招标文件（含工程量清单）的疑问、踏勘现场的疑问等，招标人以书面形式澄清，招标答疑纪要为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等效力。
设备、材料要求：

甲供主要设备表

	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	燃气热水锅炉WNS5.6/95/70-Q
	2台
	

	2
	燃烧器
	2台
	

	3
	锅炉烟道
	28米
	

	4
	节能器
	2台
	5.6MW锅炉配套

	5
	一次水循环泵        SB-ZL 150-125-180       流量：300m³/h           扬程：20m             功率：22KW
	2台
	耐温95℃         变频调速

	6
	采暖循环泵           SB-ZL 350S-300-400       流量：1500m³/h         扬程：38m             功率：200KW
	2台
	一用一备         变频调速

	7
	一次系统补水泵     25DFL2-12X3           流量：2m³/h            扬程：36m             功率：1.1KW
	2台
	一用一备         变频调速

	8
	采暖补水泵     50DFL6-15X5            流量：12m³/h           扬程：75m             功率：5.5KW
	2台
	一用一备         变频调速

	9
	非对称流道板换140㎡
	2台
	接口直径DN200/250

	10
	防爆风机          DZ-11-7A              风量：15000m³/h        全压：118Pa             功率：1.1KW
	2台
	锅炉间

	11
	防爆风机          DZ-11-4B              风量：4000m³/h         全压：98Pa             功率：0.25KW
	1台
	燃气表间

	12
	软水箱 15m³
	1台
	2.0m×3.0m×2.5m(H)

	13
	软水器 15m³
	1台
	双阀单罐

	14
	隔膜定压罐DN1200
	1台
	

	15
	除污器  DN500
	1台
	自排污角通

	16
	蝶阀H343-16L 硬密封
	DN80  1套
	

	
	
	DN100  4套
	

	
	
	DN150  3套
	

	
	
	DN250  8套
	

	
	
	DN300  4套
	116MPa

	
	
	DN500  4套
	116MPa 法兰螺栓垫

	17
	电磁阀
	DN32  2台
	

	18
	截止阀
	DN50  5套
	

	
	
	DN80  4套
	

	19
	金属软连接
	DN50  4套
	

	
	
	DN80  4套
	

	
	
	DN250  8套
	

	20
	止回阀
	DN50  2套
	

	
	
	DN80  2套
	

	
	
	DN250  4套
	

	21
	隔膜定压罐1.6MPa Φ1.2m 高度2米
	1台
	

	22
	水表
	DN80  1套
	

	23
	直通式过滤器
	DN500  1套
	


7.1  锅炉房烟道

1、新建锅炉房烟道，为单独烟道，地下水平部分为不锈钢保温烟道，地上部分为双层不锈钢保温烟道（亚光），加装消音器，避雷装置、防雨罩，避雷装置连接到锅炉房接地网； （具体参数详见图纸）

2、每台锅炉烟道要求安装风挡阀门。烟道上安装温度计，温感器接口底座，泄水阀和排污沟相连。

 7.2  管材及附件；

标准国标管一次系统采用无缝钢管，二次系统为螺旋管，管道壁厚见设计材料表；锅炉房内管道保温为岩棉保温，外罩镀锌铁皮，弯头为1.5D倍热煨弯头。各管道高点加装放气阀。做好管道标识，介质方向，具体材料数量、规格见设计图纸。

7.3安装工程包括锅炉房所有设备安装（包括2台锅炉就位、及锅炉房所有附属设备安装、报备、特种设备验收、锅炉使用登记证）。锅炉一次管道如需探伤，费用含在报价中，但必须甲方指定探伤单位。

7.4投标费用及其他要求

7.4.1投标人应承担所有因参加本次招标活动发生的相关费用，不论投标的结果如何，招标人及招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7.4.2中标人承担自身应交纳的工程交易费用，以上所有设备运输费、装卸费、调试费均由投标单位承担，发包方不在承担任何费用。

7.4.3对于甲方减少的设备，安装费用和设备费用在工程总造价中，按投标人的设备单价和安装单价累计后扣除。

（二） 招标文件
8. 招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：
第一章  招标公告

第二章  投标须知及投标须知前附表

第三章  合同主要条款

第四章  投标文件商务部分格式

第五章  投标文件技术部分格式

第六章  投标文件编制注意事项及要求

第七章  评标标准和方法

第八章  工程量清单

第九章  设计图纸

第九章  设计规范

9.招标文件的澄清和修改

9.1除8.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间5天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清、修改或者补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人均起约束作用。

9.2投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容（含工程量清单），如有任何疑问以书面形式在提交投标文件截止时间5天前向招标人提出，以便解答，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。招标人在提交投标文件截止时间3天前，将以书面形式予答疑，同时将书面答疑文件向所有投标人发送。投标人在收到该答疑文件后应于1日内，以书面形式给予确认，该答疑作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
9.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标将被拒绝。

9.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。
9.6招标文件

9.6.1招标文件以中文编制，封面上盖有投标单位字样公章。
9.6.2招标文件一经售出，一律不退。
9.6.3招标文件仅作为本工程招标、投标用。
9.6.4招标文件的解释权归招标人所有。
9.6.5招标人同时提供工程量清单电子文档。

（三）投标文件的编制及提交
10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标文件的语言：中文

10.2 度量衡单位：除工程规范另有规定外，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11.投标文件的组成

11.1 投标文件由商务部分（含投标函部分）和技术部分组成。

11.2投标函部分主要包括下列内容：

11.2.1投标函；

11.2.2企业资质复印件加盖公章 
11.2.3法定代表人身份证明书；
11.2.4投标文件签署授权委托书原件；

11.2.5投标保证金收据复印件；

11.2.6对招标文件和合同条款的承诺及其它重要建议；

11.2.7招标文件要求投标人提交的其他投标资料。

11.2.8设备材料；出厂合格证、说明书、检测报告、安全生产许可证、厂家资质证明文件等.

11.2.9设备厂家委托、代理许可证。

11.3商务部分主要包括下列内容：

11.3.1工程量清单计价表（封面）；

11.3.2投标报价说明；

11.3.2投标报价表；

11.3.3单项工程造价汇总表；

11.3.4单位工程造价汇总表；

11.3.5分部分项工程量清单计价表；

11.3.6措施项目清单计价表；

11.3.7材料明细清单、设备明细清单（规格、型号、材质、品牌、厂家、联系电话等）。

11.3.9设备材料分项报价一览表（分项报单价、数量、总价）。

11.3.7其他项目清单计价表；

11.3.8零星工作项目计价表；

11.3.9分部分项工程量清单综合单价分析表；

11.3.10措施项目费（综合单价）分析表；

11.3.11设备安装价格表；

11.3.12投标报价需要的其他资料：

（1）本工程投标时除递交前述规定的纸质文件外，还需同时在投标资料袋中提供工程量清单计价表电子文档；

（2）电子优盘上要贴有明显的本单位名称标签；

（3）电子优盘内文件的组织方式：

（a）建立一个文件夹，文件夹的名称为投标单位名称；

（b）投标文件电子文档数据（含北京市平谷放光第二锅炉房设备安装工程施工项目的工程量清单计价表、材料设备报价清单），存放在该文件夹内。与电子投标数据无关的说明、介绍文档不得存放在本文件夹内；

（c）本次招标采用广联达清单计价软件GBQ4.0 Build5616。

11.4技术标主要包括下列内容：

11.4.1施工组织设计主要内容（包括但不局限于以下内容）：

（1）确保工程质量的技术组织措施；

（2）确保安全生产的技术组织措施；

（3）确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施；

（4）确保工期的技术组织措施；

（5）施工方案；

（6）施工机械配置和材料投入计划；

（7）施工进度表或施工网络图；

（8）劳动力安排计划及劳务分包情况表；

（9）施工总平面布置图。

（10）施工安全承诺书。

 (11) 施工进度和质量保证书。

（12）设备材料质量保证书。

11.4.2 项目管理机构配备

（1）项目管理机构配备情况表；

（2）项目经理简历表；

（3）项目技术负责人简历表；

（4）其他辅助说明资料。

12.投标文件格式    

12.1投标文件包括本须知第11款中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）
13.投标报价
13.1本工程的投标报价采用综合单价的方式进行报价。

13.2投标报价应由投标人根据招标文件及图纸中工程量清单的全部内容和要求的格式及企业结合自身技术力量、设备装备水平、企业管理水平、市场价格行情并考虑招标文件及合同中明示或暗示的所有责任、义务、风险因素涉及的费用自主编制。对图纸中的细微调整，要与甲方积极沟通，任何对招标文件和招标图纸的误解、缺项所造成的损失由投标人承担。

13.3招标人要求提供的“分部分项工程量清单综合单价表、汇总表”，投标人必须按要求提供，且作为评标依据。

13.4投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。是完成合同条款上所列招标工程范围及中标后应达到合同约定质量、工期要求及工程保修的全部内容，以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，若投标人漏报或不报，招标人将视为有关费用已包含在工程量清单项目的其它单价及合价中

13.5如招标人暂定部分投标人供应（乙供）材料和设备的品牌（见本章附件1），投标人应以此品牌自主报价，计入本次报价中，必须明确投标报价的品牌、名称。数量、单价、总价。

13.6本工程劳保统筹按规定计算，在计税后报价中扣除，定额测定费不计入。
13.7不可竞争的规费、税费及安全及文明施工费按规定计入报价，价格的高低作为重要评审依据。

13.8投标人不得更改工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量，必须按工程量清单中的相应内容填写。

13.9只允许有一种投标方案和报价。

13.10投标人的综合单价应包括完成该分部分项工程全部工作内容的费用。

13.11投标人未报出或未填单价或合价的工程量清单项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

13.12投标人可到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

13.13除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、措施费、利润、规费、税金、竣工图（含竣工图）编制费、资料归档、维护、管理、保险、民扰及扰民费、政策性文件规定和投标单位必须的其他费用以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。

13.14工程量清单投标人应根据招标范围、施工图纸等文件，自行提出招标工程量清单并据此报价。

13.15本工程项目不设设置暂列金额。
13.16各类报价均以人民币表示，保留两位小数，第三位四舍五入。

13.17合同条款中约定由承包人缴纳的各项费用均与招标人另行发包的分包人无关，不得转嫁给分包人。

14.因工期延误导致的价格上涨不予调整。

15.投标有效期为从投标截止之日起90个日历天。

16.投标担保

16.1投标保证金：投标人在开标前须向招标单位递交人民币五万元（现金）的投标保证金。

16.2凡没有按要求递交保证金的投标，应视为非响应性投标，其投标将被拒绝。

16.3书面合同签订后，中标人其投标保证金自动转成履约保证金。未中标的投标人在公示期后退还投标保证金。

16.4发生下列情况，投标保证金将不予退还：

16.4.1投标人在投标函中规定的有效期内撤回其投标的；

16.4.2中标人在规定的时间内拒绝与招标人签订合同的；

16.4.3具有欺诈、无理取闹行为投标的；

16.4.4中标人未能按招标要求履行投标承诺的。

16.5投标保证金有效期与投标有效期不一致。

16.6投标截止后投标人撤销投标文件的，不退还投标保证金。

16.7投标内容与实际供货材料设备不符合的。

17.投标文件的份数和签署
17.1投标文件的份数为正本一份、副本二份、一份电子文档（U盘）。中标人中标后再提供二套投标文件（包括商务标、技术标、电子文档）。
17.2 投标文件应用不褪色黑墨水笔书写或打印，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。因字迹不清、表达不畅或不按给定的投标文件格式编制的投标文件，所引起的后果由投标人自负。

17.3 投标文件封面、投标函等应均加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。
17.4 除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行、间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

18.投标文件的装订、密封和标记
18.1投标文件的装订要求：装订方式不限。

18.2投标人应将投标文件按商务标、技术标的正本和所有副本分别密封，在密封袋上清楚地标明“商务标”、“技术标”、“正本”、“副本”字样，并在封口处和密封袋正面加盖投标人印章及法定代表人或其委托代理人签字或盖章。投标工程量清单计价表电子文档（U盘1份）放入正本的商务标袋中。

18.3 在投标文件密封袋上均应注明下列识别标记：

18.3.1投标人名称和地址； 
18.3.2项目名称、项目编号。

18.4 如果投标文件没有按本投标须知第18款的规定加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

19.投标文件的提交

19.1 投标人应按本须知前附表所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件，该截止时间以后送达的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

19.2 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个时，招标人将依法重新组织招标。

20.投标文件的补充、修改与撤回

20.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

20.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第17款有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

20.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

20.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。
（四）开    标

21.开标

21.1招标人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标（或是甲方通知时间），并邀请所有领取招标文件的投标人参加。

21.2投标人应派法人代表或其委托代理人，持本人身份证原件，投标人的法定代表人授权委托书，企业法人营业执照副本原件，资质等级证书副本原件，投标保证金收据、安全生产许可证原件，拟派建造师资质证书的原件等有效文件，参加开标大会。未提供上述合格有效原件的，视为无效投标。
21.3 开标程序：  

21.3.1宣布开标纪律；

21.3.2公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

21.3.3宣布唱标人、记录人、监标人等有关工作人员姓名；

21.3.4 按照21.2条规定核验各投标人的相关资料；

21.3.5各投标人检查投标文件的密封情况；

21.3.6 按照投标人须知前附表规定确定投标文件开标顺序；

21.3.7开标：

（1）开启密封符合要求的投标文件，检查投标书印鉴等；

（2）宣读投标总报价、措施项目总费用、质量及工期等；

（3）宣读投标上限控制价；

（4）各投标单位法定代表人或其委托代理人对唱标结果进行签字确认；

（5）抽取评标要求的分部分项工程量清单项做为评分项；

（6）投标人退场,休会；

（7）公布评标结果；

（8）开标会结束。

21.4 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

（五）评   标
22.评标委员会与评标

22.1评标委员会依据招投标法组建，负责评标活动。

22.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

23.评标过程的保密

23.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

23.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
24.投标文件的澄清

24.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会应以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，
24.2投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。
25.投标文件的有效性

25.1投标文件出现下列情形之一的，经评标委员会审查后，应为无效投标文件：
25.1.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

25.1.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与同一招标项目；

25.1.3 投标人未经过正常渠道购买招标文件的；

25.1.4投标人未按照招标文件要求递交投标保证金并未在投标截止期前领取收据的；

25.1.5 未按招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

25.1.6不具备招标文件中规定资格要求的；

25.1.7投标文件无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

25.1.8同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价；

25.1.9未按本须知有关规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

25.1.10投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

25.1.11投标书涂改，涂改处又未加盖投标人的印章或投标文件签字人的签字或盖章的投标；

25.1.12因投标人原因，其工程量清单计价表电子文档无法读取的，或部分无法读取的；

25.1.13未按照招标文件的规定格式填写的（格式可扩展）；

25.1.14未能在实质上（投标报价、工期、质量标准、合同主要条款）响应招标文件的投标；

25.1.15投标人投标总报价高于或等于北京市指导价上限的投标；

25.1.16擅自改动招标人提供的工程量清单；

25.1.17未按规定填报不可竞争的规费、税费的投标；
25.1.18电子标书和文字标书不一致的投标；

25.1.19当单价与数量的乘积与合价不一致或合价与汇总价的不一致的投标；

25.1.20未执行招标人暂定价及费用计列办法的；

25.1.21投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

25.1.22不符合法律、法规和招标文件规定的其它实质性要求的；

25.1.23投标文件附有招标人不能接受的条件。

26.投标文件的评审、比较和否决
26.1评标委员会仅对在实质性响应招标文件要求的投标文件中进行评估和比较，且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

26.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。
26.3评标委员会对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告并按排名顺序推荐三名中标候选人。
26.4招标人对评标委员会推荐的中标候选人中，最后确定中标人。（原则上以排名第一的中标候选人为中标人）。

26.5若有三分之二及以上评标委员认为某投标人的投标总价低于其成本价，该投标人的投标文件按废标处理，评标委员会应以文字形式向该投标人说明评审理由。

26.6评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

27评标方法和标准
27.1为了规范本次工程量清单施工招标的评标工作，维护招标投标当事人的合法权益，招标人根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》、《工程建设项目施工招标投标办法》等有关规定，进行评标。
27.2评标采用综合评估法，详见本招标文件《第七章评标方法和标准》。

（六）合同的授予
28.合同授予标准

本招标工程的施工合同将授予按本须知第26.4款所确定的中标人。

29.招标人拒绝投标的权力

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。
30.中标通知书

30.1招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果通知所有未中标的投标人。
30.2当确定的中标人放弃，或不能够履行招投标文件承诺条款，或由于不可抗力原因不能中标时，按中标候选人的顺序依次替补，重新确认中标人。

31.合同的签订

31.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2 中标人如不按本投标须知第31.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

31.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

31.4本工程采用风险范围内固定总价合同。

32. 履约保证金
32.1履约保证金金额为中标价的10%。

32.2若中标人不能按本须知第32.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

32.3本工程竣工验收合格后60天内返还履约保证金。

第三章  合同条款

第一部分  协议书

发包人（全称）：北京今日玉林热能投资管理有限公司 
承包人（全称）：                     
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：北京平谷放光第二锅炉房设备安装工程施工

工程地点：北京市平谷放光第二锅炉房 

层    数：                  /                      

资金来源：自筹资金                                
工程承包范围

锅炉设备到场卸车吊装就位，锅炉房内设备、燃烧机、循环水泵、软水器、水箱、阀门、压力表、温度计、放气阀、泄水阀、烟气余热回收器就位安装、水泵氮氧化物排放≤30mg/m³的烟气再循环管道；辅机设备管道附件安装及管道保温；还包括不锈钢烟囱的制作安装,包括烟道消音器 ；锅炉房所有主要设备接地网带钢连接至锅炉房接地网 （采用焊接方式），自来水管道的安装,两台消防柜安装、软水器，软水箱安装，负责向项目建设方提供工程资料，锅炉报装检测费等均有承包方承担，并负责向甲方提供锅炉使用登记证。配合电控厂做好仪表底座焊接安装工作。
甲供设备材料：2台锅炉，燃烧机台，节能器2台，板式换热器2台、一次循环水泵2台，补水泵2台，二次循环水泵2台，补水泵2台，软水器2台，玻璃钢水箱1台，消防柜2台.阀门见附表。
乙供材料：锅炉房内所有钢管、保温材料、304不锈钢烟筒、设备接地带钢、弯头等管道附件。锅炉房外城北水乡东大门外直埋保温管局部更换DN250mm两段大约6米左右，采用直埋聚氨酯保温管，热力小室内焊接，与主管道相连，包括土建开槽，换管，回填，路面恢复，施工围挡等。

承包范围：施工图纸设计范围内的内容及本招标文件的相关规定的工程总承包。

不包括的工程范围：                  /无                     

三、合同工期：
总日历天数30天
开工日期：            2018年  月  日            
竣工日期：            2018年  月  日            
四、质量标准
工程质量标准：                  合格             
五、合同价款
1.合同总价（大写）：________________________（人民币）元
（小写）￥：_________________________________（人民币）元

（其中：工程预留金_______万元，零星工作费_______元，安全防护、文明施工措施费____________元，材料购置费_____元，总承包服务费_________元。）

2.综合单价：详见承包人的报价书。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1.本合同协议书
2.本合同专用条款
3.本合同通用条款
4.中标通知书
5.投标书、工程报价单或预算书及其附件
6.招标文件、答疑纪要及工程量清单
7.图纸
8.标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效
合同订立时间：________年__________月__________日
合同订立地点：________________________________

本合同双方约定________________________________后生效。

发包人：（公章）________         承包人：（公章）_________
地址：__________________         地址：___________________

邮政编码：____________          邮政编码：_____________

法定代表人：__________          法定代表人：___________

委托代理人：__________          委托代理人：___________
电话：________________          电话：__________________

传真：________________          传真：__________________   
开户银行：____________          开户银行：_____________

帐号：________________          帐号：_________________
	建设行政管理部门备案意见：



第二部分  通用条款
1.通用条款执行《北京市建设工程施工合同》的“通用条款”。

2.通用条款中若与专用条款冲突时，以专用条款为准。

第三部分  专用条款

一、词语定义及合同文件

1.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、材料报价清单、设备报价清单、工程报价单或预算书及有关技术文件。

2.语言文字和适用法律、标准及规范

2.1本合同除使用汉语外，不使用 其它 语言文字。

2.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：         /        
2.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：见招标文件第九章“图纸”及国家规定的相关标准、规范。

发包人提供标准、规范的时间：发包人不提供。

国内没有相应标准、规范时的约定：由发包人制定。

3.图纸

3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订7日内，提供图纸1套，图纸所涉及的标准图籍、资料管理等由承包人自行解决。

3.2发包人对图纸的保密要求：本工程图纸，承包人未经发包人许可不得泄露给第三方。

3.3使用国外图纸的要求及费用承担：         /        
二、双方一般权利和义务

4.工程师

4.2监理单位委派的工程师

姓名：           职务：总监理工程师
发包人委托的职权：本工程委托监理单位监理。

需要取得发包人批准才能行使的职权：重大工程洽商、设计变更、现场签证、任何付款凭证，均需征得发包人同意。

4.2发包人派驻的工程师

姓名：          职务：发包人现场代表 
职权：（1）有对工程设计变更、现场签证的初审权和审批权；（2）参与工程质量、安全、投资、进度的管理及有关配合单位的协调；（3）参与审核工程进度款的支付和确认工程结算价款。

4.3不实行监理的，工程师的职权：           /         

5.项目经理

姓名：                职务：                
6.发包人工作

6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

6.1.1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前五日内。

6.1.2将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：水、电发包人已经接入施工现场，承包单位自行安装水表、电表，费用自理；电讯线路由承包人自理。其计量和计价方法为：发包人按月抄报承包人水、电表实际用量（损耗部分分摊）按自来水公司和供电局规定费用及工地现场水电管理办法向发包人交纳。费用由承包人确认，发包人直接从应付承包人的工程进度款中扣除。工程竣工移交后水电费用由发包人承担。
6.1.3施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已经完成。
6.1.4工程地质和地下管线资料的提供时间：      /      

6.1.5由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：   /   
6.1.6水准点与座标控制点交验要求：      /      
6.1.7图纸会审和设计交底时间：为工程开工日期前7天内。
6.1.8协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按国家、省、市有关规定办理。
6.1.9双方约定发包人应做的其他工作：         /         

6.2发包人委托承包人办理的工作：
6.2.1完成承包人施工项目的工程建设前期准备工作，发包人应予以协助。

6.2.2协助办理施工进程中需办理的相关手续。

7.承包人工作

7.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

7.1.1应提供计划、报表的名称及完成时间：（1）进场前7天内提交施工组织设计和施工总进度计划以及根据合同付款条件制定的相应的资金使用计划，并根据工程进度至少每一个月，或按照工程师的指令进行总进度计划的修订；（2）每月20日前提交下月详细工程进度计划（内容包括施工进度安排、材料及劳动力安排等）；（4）每月18 日前申报截至当月15日的月进度付款报表；（4）提供施工用电、用水计划。

7.1.2承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人根据工程需要，提供和维修夜间与非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫工作。所有费用都已包含在合同协议所确定的合同价款当中。严格按照《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46－88》和《建设工程施工现场供用电安全规范GB50104－93》组织施工。相关费用已包含在合同协议所确定的合同价款当中。因承包人未能按照上述规范组织施工，发包人有权根据现场实际情况及发包人有关规章制度，在工程付款中扣除相关费用，并不予返还。因承包人未履行上述义务，造成工程财产和人身伤害，由承包人承担责任及发生费用；

7.1.3向承包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无

7.1.4承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按北京市有关规定办理，如施工中出现环境卫生污染、噪音污染、工地周围居民灯光污染、建筑材料有害物质污染及生活区的卫生条件（食堂）差造成的停工、窝工、投诉由承包人负全部责任包括接受罚款。

7.1.5已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程竣工、移交前由承包人负责，移交后由发包人负责。

7.1.6施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担: 承包人按照发包人指令及操作规程进行保护，所产生费用由发包人承担，承包人未按发包人指令或未按操作规程造成的损失费用由承包人承担；

7.1.7施工场地清洁卫生的要求：保证施工现场清洁符合卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。承包人负责工程竣工验收前，施工现场的清洗工作（在竣工验收前至少一次及向甲方交付前至少一次），现场临建基础及各类施工设备基础、临建道路等全部拆除，拆除垃圾全部外运，费用包括在工程造价内。若承包人未按要求完成以上内容。甲方可安排第三方实施，费用从乙方结算款中200%扣除。

7.1.8需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

          /          
7.1.9双方约定承包人应做的其他工作：（1）承包人施工人员进入现场后，必须主动到当地派出所办理有关手续。（2）施工现场水电费的计取：水、电表由承包人负责安装，发包人按月抄报承包人水、电表实际用量（损耗部分分摊）按自来水公司和供电局规定费用向发包人交纳，噪音污染费用由施工方承担。（3）配合发包人做好创卫工作。如果由于承包人的责任而受到有关行政管理部门处罚的，承包人承担一切后果，给发包人造成损失的，要承担相应的经济赔偿责任。（4）临时设施搭设及堆料场布置要求必须经发包人现场代表及总监审批，符合建设行政主管部门及有关部门的要求，如不达标，需拆除重新设置，费用由承包人自行承担。

三、施工组织设计和工期

8.进度计划

8.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：进场前七天。
工程师确认的时间：进场前七天。

8.2群体工程中有关进度计划的要求：           /         

9.工期延误

9.1双方约定工期顺延的其他情况：

9.1.1若发包人临时停电、停水在8小时以内对施工造成影响，不顺延工期。如连续停电、停水8小时以上并给承包人施工造成实质性延误的可相应顺延工期。发包人、监理人共同确认和顺延工期，并不计取窝工损失费。

9.1.2在施工过程中因设计变更引起承包人不能正常施工，承包人应随时进行工种调整，不计取误工费，经发包人和监理单位确认后工期顺延。

四、质量与检验

10.隐蔽工程和中间验收

10.1双方约定中间验收部位：

10.1.1材料和设备进场验收；
10.1.2分项工程。

10.1.3主体安装工程.

10.1.4打压、冲洗、调试、热运行

10.1.5隐蔽工程验收

10.1.6项目整体验收。
五、安全防护、文明施工

11.承包人按照国家和当地政府有关规定应采取的任何必要安全防护措施已包含在承包人的合同价款当中，发包人不另行支付。承包人承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。施工机械及人员不得进入校内，并不得损坏施工区以外的人行道、绿化景观及其它公共设施。

六、合同价款
12.合同价款约定
12.1本合同价款采用  固定总价合同  方式确定。

12.1.1采用固定总价合同：本条适用。

12.1.2采用固定综合总价合同，综合总价中包括的风险范围：

（1）市场材料价格的变化（暂估价材料、设备、钢材除外）；（2）钢材风险另行约定；（3）开标时间以后政府部门公布的工程价格的动态管理的变化；（4）工程所在地存在的地区差异（包括材料、机械、人工等）；（6）中国人民银行公布的人民币利率的变化。风险范围以外综合单价调整方法：依照招标文件、答疑纪要、设计变更、现场签证、洽商文件、发包人认质认价单等不在进行调整价格。

12.1.3风险范围以外依照招标文件、答疑纪要、设计变更、现场签证、洽商文件、发包人认质认价单、国家相关部门的文件等按专用条款不在进行调整。

12.1.4采用固定整体价格合同，合同价款调整方法：本条不适用                                                                                                

13.合同价款调整

13.1双方约定合同价款的其他调整因素：

13.1.1现场签证或工程量清单漏项或由于设计变更引起新的工程量清单项目：（1）合同中已有适应于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款；如只是项目用料（包括规格）改变时，只调整相应项目的主材费用，若主材单价表中没有该种材料，则该主材费用需经发包人认价后进行换算，换算时仅计算主要材料价差和税金。（2）合同中只有类似于变更情况的价格，可以此作为基础确定变更价格、变更合同价款。（3）合同中没有类似和适用的价格，不再调整。

 13.1.2工程量清单中的工程数量有误或由于设计变更或现场签证引起工程量增减部分：（1）清单工程量误差不予调整，变更、签证按实计算调整；（2）措施项目费不予调整。

13.1.3单价分析表中所报单价与工程量清单中该项综合单价不符，则以低者为准，并调整其合价；

13.1.4如承包人未按发包人给定的暂定价计入投标报价，则按不利于承包人的方式进行调整。 

13.1.5发包人暂定承包人（投标人）供应（乙供）品牌的材料、设备，如发包人更换品牌，发包人对更换品牌的材料认质认价，按发包方询价结果，在工程结算时，按投标材料价格与发包人认价的差额计取相应的管理费和利润后，调整投标时的综合单价进行结算外，另扣除5000元，作为违约费用；

13.1.6因承包人工期延误导致的价格上涨不予调整外，承包方要赔偿发包方工期损失，工期每拖后一天扣除履约保证金1000元。

14.工程预付款

14.1发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同款总额的比例：无。

 14.2扣回工程款的时间、比例： / 。
14.3预付安全防护文明施工措施费用比例和时间：  /。 

15.工程量确认

15.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人必须每周一次（如遇星期六、日，延至下周一）将当周实际完成的各部位的已完工程量报告送交工程师。监理工程师于3日内上报发包人，发包人在次周一前批复付款凭证。竣工结算在竣工报告后28天内由承包人上报发包人。
16.工程进度款结算与支付

双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是：合同签订后工程量完成50%支付合同总价的30%工程款，根据发包人审核的每周已完成工程量，待发包人组织验收合格交付使用后支付至合同价款的80%，支付工程总价的60%工程款，竣工结算审计后，支付至合同价款的90%；另外10%的保修金按《工程质量保修书》的规定期限返还（无息）。

七、材料设备供应

17.发包人供应材料设备 

甲供设备材料：2台锅炉，燃烧机台，节能器2台，板式换热器2台、一次循环水泵2台，补水泵2台，二次循环水泵2台，补水泵2台，软水器2台，玻璃钢水箱1台，消防柜2台.阀门等见图纸及附表。
18.承包人采购材料设备

18.1承包人采购材料设备的约定：材料、设备进场必须三证（出厂证明、质量检验证、产品合格证）齐全，材料、设备进场前需由发包人及监理单位认质，实际使用的自主报价材料不得出现以次充好的现象，否则发包人有权拒付该笔材料价款。如因材料、设备质量造成的工程损失由承包人负全部责任。

八、工程变更 按固定总价合同 执行。 
1.发包人变更设计按通用条款执行。

2.承包人提出变更设计，必须征得发包人同意，变更的设计费用由承包人承担。一般变更工期不予推迟，特殊变更若影响工期双方根据工程实际情况协商解决。

3.承包人提出的变更设计属于合理化建议的，为此发包人获得收益的，发包人应将收益部分扣除因实施合理化建议所发生的费用后，剩余部分的30%，提供给承包人。

九、竣工验收与结算

19.竣工验收

19.1承包人提供竣工图的约定：工程竣工后两个月内，承包人提供给发包人 3 套竣工资料

19.2中间交工工程的范围和竣工时间：根据工程进展情况如需要中间交工时，其范围由监理工程师报发包人同意后书面通知。 

20.竣工结算

工程竣工验收完毕后，一个月内承包人应提交完整的结算资料，办理竣工结算。发包人收到承包人完整的竣工结算资料后五个月内审查完毕。

十、违约、索赔和争议

21.违约

21.1发包人违约的情况：
21.1.1 发包人未按合同约定履行约定，承包人可向发包人提出赔偿。   

21.2承包人违约的情况：                                   

21.2.1 由于承包人自身原因延迟工期的，承包人每延迟一天罚3000元。并且负责因工期延误给发包人造成附加工作的相关费用。

21.2.2承包人未达到国家质量验收标准承包人无条件返工且实现其投标书中的质量标准，其返工费用自理，并向发包人支付合同价款百分之五的违约金。

21.2.3出现供暖重大质量问题，严重影响小区居民供暖质量，造成供暖费收取困难，承包方要补偿发包方的正常损失外，对发包方另行赔偿5 万元。

21.2.4双方约定的承包人其他违约责任：承包人按合同价的2%承担违约金外，另按国务院279号令有关规定处理。 
22.争议

22.1双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：请律师事务所调解；

22.2合同争议调解不成的，按下列第（2）种方式解决：

（1）提交      /       仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他

23.工程分包

23.1本工程发包人同意承包人分包的专业工程：       无          

分包施工单位为：           无          

24.不可抗力

24.1双方关于不可抗力的约定：

24.1.1烈度为5级及以上的地震； 

244.1.2八级及以上持续2天的大风； 

24.1.3持续降雨120小时以上。
25.保险

25.6本工程双方约定投保内容如下：

25.6.1发包人投保内容：          无          

25.6.2承包人投保内容：自身的财产及施工现场内的自身员工的人身伤害及财产，从事危险作业员工的意外伤害

26.担保

26.1承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：履约保证金，担保金额：  合同价的10%，担保有效期：工程竣工验收后15天。

26.2双方约定的其他担保事项：  无   

27、合同份数

27.1　双方约定合同副本份数：正本两份，副本二份；发、承包双方各持正本一份；副本发包人持一份,承包人持一份。

28.补充条款

28.1承包人在施工过程中必须向专业分包单位提供相应的组织管理及现场管理、协调配合工作，做到文明安全施工，严格执行发包人的管理规定。

28.2发包人保留对工程（设备、材料）分包的权利。

28.3发包人保留对于单项工程的分包权利

28.4若由于承包人管理不善，造成社会不良影响（如媒体曝光、集体上访、安全事故、影响发包人正常办公秩序、上级部门通报批评等），承担合同金额2%-5%的违约金。

28.5承包人保证本工程施工期间不拖欠劳务工工资。

28.6承包人招聘的农民工的工资，发包人有权监督承包人在支付的当期进度款中发放。如承包人未按时发放农民工工资，影响到本工程的施工进度及工程质量，则发包人有权在进度款和工程结算付款中将承包人所欠的工资额扣除，直接发放给农民工，并另按发放金额的50%从承包人的工程结算款中扣除作为罚金。如因承包人原因导致农民工堵门、堵路对发包人造成影响，无论该问题如何解决，出现一次均罚款1万元。

28.7本工程竣工后，承包人应作到工完、料净、场地清。将施工现场周围和生活区周围清除干净，否则发包人不予支付工程款。

28.8施工过程中，资料和工程进度必须同步。每月发包人现场代表对施工进度和资料进行检查，出现问题限期整改，否则每次罚款1000元人民币。在工程竣工验收前，承包人要按规定将竣工资料交监理单位验收，由其出据相应证明后，发包人方可组织验收。

28.9项目经理（须与投标所报项目经理一致）必须保证一周到岗5天以上，每缺岗一天罚款1000元；若不能按上述要求到岗或因承包人原因需更换项目经理，须申报发包人同意，发包人同意后缴纳2万可进行更换；发包人在认为项目经理不合格时，可书面通知承包人，要求承包人更换项目经理。

28.10承包人的到岗人员及设备配置必须和投标书施工组织设计所列人员及设备配置相符，否则视为承包人违约，并承担每项2000元的罚款。更换项目部内其他人员，须申报发包人同意，发包人同意后可进行更换。

28.11承包人安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况，如监理单位和发包人管理人员发现有不安全因素存在，经指出仍未纠正的每次罚款500元人民币；出现所有安全事故，施工单位自负。

28.12现场用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》要求以及发包人要求，三相五线制，一机一闸必须带漏电保护，不许用电炉。如施工现场出现用电漏电或短路跳闸，造成停电或影响发包人用电，承包人承担由此给发包人造成的一切损失。 
28.13发包人资金遇到困难时，承包人在未收到工程进度款的情况下，两个月内应保证正常施工。

28.14本项目如产生零星用工，零星用工按100元每工日包死，不计取其他任何费用。

28.15凡由发包人采购供应的材料，一律货到现场并落地，交由承包人接收、保管、使用。

28.16总承包服务费相关内容包括：承包人实施项目全过程涉及到需要配合单独发包工程完成的总体规划及分包单位的施工关系协调、设计文件、通道及工作面、水电临设、消防安全、脚手架和垂直运输、设备使用、垃圾清运、成品保护、竣工验收组织、文明工地建设、竣工资料整理备案等。

28.17风险费用：

28.17.1合同价款中不包括的风险范围：不可抗力因素，包括战争、动乱、空中飞行物坠落、造成灾难性影响的地震或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等，超出近十年来的最大风、雨、雪、洪水自然灾害。

28.18各项保险费用已含在投标总价中，结算时承包人提供交费证明，未提供交费证明的款项发包人将从结算款中扣除该项费用。

28.19现场工程经签证单，承包人应及时按发包人规定办理（7日内上报监理，否则该签证不予认可，监理有权拒收），未经发包人有关部门签字或签字不全者结算时将不予认可，工作联系单不直接做为结算依据。

 28.20发包人所供应的材料、设备，如果不能按承包人依据合同要求提出的计划时间进场而影响工程施工，所产生的误工以及造成的经济损失应由发包人承担。

28.21设计变更增订条款：承包人无权对发包人已经确认的施工图纸做任何设计变更，如工程发生设计变更，由发包人盖章后发承包人，承包人应无条件按照发包人的变更要求实施，如确有工期延误，经发包人代表同意，工期相应顺延。

28.22其他项目清单中的预留金归发包人所有。

28.23履约保证金返还：工程竣工后15日无息退还。在下列情况下，履约保证金将被扣除或没收，并追究承包人相应法律责任：

28.23.1承包人必须按发包人要求的时间进场，若因不可抗力原因造成无法进场，则必须书面征得发包人同意；否则，扣除其10%履约保证金；若因承包人原因造成未按时进场，经两次书面通知后仍未进场的，扣除其履约保证金，取消其本项目施工资格，并因其造成的后果由承包人全部承担。

28.23.2承包人在合同履行过程中，因承包人责任未按合同条款执行，在发包人两次书面督促情况下，还未执行时，处以1万元罚款。

28.24承包人应严格按照相关规定的各项要求执行，切实有效地做好工程安全防护、文明施工等工作，并且按照发包方管理要求交纳安全文明保证金，未按照上述规定执行的，其一切责任及后果由承包人承担。

28.25承包人进入开发区施工，应服从甲方对治安、卫生、环保、社会保险等工程建设的统一管理，并按有关规定交纳费用。

28.26遵守地方政府和有关部门对施工现场扬尘污染问题的规定，工地出入口道路必须硬化，并必须配备专门的清洗设备、人员，对污水进行沉淀处理后排入市政管网。清理驶出施工工地运输车体和车轮的泥土，车体和车轮不得带泥土驶出工地。否则承包人承担违反上述规定所发生的费用。

28.27周边的扰民和民扰问题协调及发生的费用有承包方负责。

28.28工程竣工验收合格并在场地清理完成后，承包人应严格按照招标文件确定的计算方法及合同约定编制工程结算，报送发包人，经发包人初审后报造价咨询机构进行审核，审核基本费由发包人承担，审计成果费由承包人承担，结算审核成果费费用按审核差额的3.8%计取，由承包人支付。

28.29安全、进度、质量增订条款：

28.29.1 安全增订条款：承包人需建立安全保证体系、制定安全保证措施、设安全员，确保施工人员、管理人员、施工现场、施工过程、办公区域的安全，并另行与发包人在合同签订同时签订安全协议书。发包人检查中若发现与安全保证体系不符的有权责令停工或按照发包人安全管理办法执行。

28.29.2对进度增订条款：

（1）承包人必须按发包人要求的时间进场，否则，按本合同51.24条款执行；

（2）承包人必须按照发包人编制的总控制计划完成阶段性工作（若因发包人、不可抗力原因经确认后工期顺延），否则按照应支付进度款的1%处罚。若采取有效措施，并在规定时间内完成滞后工作内容的处罚款额予以退还，否则不予退还。若延误工期超过发包人下发节点计划工期20%时，该进度款暂不支付；若承包人采取赶工措施完成该段工程节点，并保证形象进度，则支付工程进度款。若承包人不能采取令人信服的赶工补救措施，弥补发包人进度，并保证形象进度，则应承担违约金50000元。

28.29.3对质量增订条款：分部分项工程一次验收不合格时，同意整改；二次验收不合格时，若同意降级验收，承包人承担该分部分项工程价款20%的违约金。

28.30本工程不得转包，否则发包人有权单方面终止合同，一切责任及后果由承包人承担。

28.31承包人在工程进度、质量、安全等方面出现下列情况时，发包人有权终止与承包人的施工合同。

28.31.1进度方面：工程关键节点进度不能按计划完成，延误工期超过该节点计划工期的20%时，并且不能采取令发包人信服的赶工补救措施。

28.31.2质量方面：(1)出现重大质量问题，经发包人、监理单位提出，没有采取有效措施进行补救。(2)被建设行政主管部门因为质量问题通报两次者。3、安全问题(1)出现重大安全隐患，经监理提出，有限期内没有得到整改。(2)被建设行政部门因为安全问题进行通报两次者。

28.31.3因以上原因，采取以下措施：(1)部分终止合同，将部分工作内容交由第三方完成；(2)全部终止施工合同；(3)除(1)、(2)条终止合同外，承包人应承担相当于造成发包人损失2倍的违约金，最多不超过合同额的30％。

28.32合同价款应视为是建立在承包人已经充分熟悉、理解招标文件及现场实际情况的基础上的，承包人不得因对招标文件的错误理解或现场实际情况的不了解而提出增加合同价款及延长工期的要求。

28.33承包人应核对各专业图纸间的需统一的尺寸、标高等, 及时为发包人提供相关的数据, 防止因轴线尺寸、标高不清造成返工。在进行施工时，承包人应认真熟悉图纸，避免专业间的冲突，积极与甲方负责人沟通，否则由此引起的一切返工费用，由承包人承担。

28.34现场文明施工、临建、用电及安全防护除满足市级文明工地检查要求。

28.35承包人的深化设计方案如不能满足发包人要求，发包人有权将深化设计委托其他单位，委托费用由承包人承担，如因承包人深化设计延误工期，承包人负相关违约责任。

28.36承包人须按合同工期完成图纸内容，如果工期延误，除按照21.2款承担违约责任外，另外要承担因工期延误发包人额外支付监理费用。

28.37凡与增订条款抵触者，以增订条款为准。

28.38本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商解决或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件1：工程质量保修书

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：北京今日玉林热能投资管理有限公司 

承包人（全称）：                     
为保证北京平谷放光第二锅炉房设备安装工程施工项目（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括装饰装修工程和双方约定的其他工程，以及设备、材料、管线的安装工程，供热系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：

                   本合同范围内所有的项目。                             

二、质量保修期
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1.土建工程为除屋面防水工程为5年外，其余为1年； 

2.电气管线、上下水管线安装工程为2年； 

3.供热及供冷为2个采暖期及供冷期； 

4.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1年； 

5.设备、材料为两个采暖季。
6.其他约定：                                          

三、质量保修责任
1.属于保修范围和内容的项目，若发生保修责任的，发包人应在事故发生后三天内书面通知承包人，并采取有效措施防止事故损害扩大，承包人应在接到修理通知书之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2.发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保承包项目范围内的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%，本工程约定的工程质量保修金为结算价款的      5       %。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为         (大写)。质量保修金银行利率为    无     。
五、质量保修金的返还
发包人在工程竣工满两年后15天内，无息返还保修金，承包人仍承担保修责任。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：    

本工程质量保修作书为施工合同的附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签订。

发  包  人（公章）：             承  包  人（公章）：          
法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）：          

        年       月       日           年       月       日

第四章    投标文件商务部分格式

北京市平谷放光第二锅炉房改造设备安装工程项目
投 标 文 件

招 标 编 号 ：JRYL-GCZB-20180727

投标文件内容：投标文件商务部分      
投   标   人：                 （盖章）

法 定代表 人

或授权代表人：            （签字或盖章）

日        期：         年    月    日

目    录

一、法定代表人身份证明书

二、法定代表人授权书

三、企业安装资质

四、投标函

五、投标保证金收据复印件粘贴处

六、对招标文件和合同主要条款的承诺及其它重要建议
七、工程量清单计价表

(1) 封面

(2) 投标报价说明

(3) 投标报价表
(4) 单项工程造价汇总表

(5) 单位工程造价汇总表

(6) 分部分项工程量清单计价表

(7) 措施项目清单计价表

(8) 其他项目清单计价表

(9) 分部分项工程量清单综合单价分析表

 (10) 措施项目费（综合单价）分析表

(11) 主要材料及设备品牌、数量、规格、型号、材质、性能、价格表

一  法定代表人身份证明书

单位名称：










单位性质：











地    址：

  


       





成立时间：       年    月    日

经营期限：
                    


姓    名：           性别：     年龄：     职务：

 

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：                （盖 章）
日 期：      年     月     日
二  法定代表人授权书

本授权委托书声明：我     （姓名）系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权委托          （身份证号码：                      ）为我公司 （投标工程名称） 工程投标活动的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我办理本工程投标活动的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

有效期为：                              
附：法定代表人、委托代理人身份证复印件

（投标中如用分公司印章增加如下内容：）

同时授权                  分公司代表总公司参加 （投标工程名称）投标事宜，在本项目投标中所使用的分公司印章，我公司均承认，但分公司负责人不具备法定代表人授权委托代理人资格和权力，

启用印章：  分公司印章
代理人：     （签字）   性别：             年龄：          

身份证号码：                         职务：                
投标人：                                           （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

三  投标函

致：   {招标人名称}   

1.根据你方招标工程项目编号为            的           招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、材料清单、工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写金额、单位）（小写）投标总价、人民币（大写金额、单位）（小写）措施费投标、人民币（大写金额、单位）（小写）安全文明施工措施费投标,并按上述图纸、合同条款、工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.如果我方中标，我方保证按设计要求和规范规定施工，并达到  合格 质量等级。

4.一旦我方中标，我方保证按投标工期    30 日历天内完成并移交全部工程。
5.如果我方中标，我方将按照招标文件规定的数额缴纳履约保证金。

6.如果我方中标，我方保证本工程施工期间不拖欠劳务工工资。
7.我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。

8.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9.我方委派          为本工程项目经理。

投 标 人 全 称：                      (盖章) 

法定代表人或授权代表人：         (签名或盖章) 

电话：         传真：        日期：          
四  投标保证金收据复印件
（投标保证金收据复印件粘贴处）
五   对招标文件和合同条款的响应及其它重要建议
六  工程量清单计价表

七   设备、材料清单

北京市平谷放光第二锅炉房改造设备安装工程项目

工程量清单计价表

编   制   单   位：                    （盖章）

法  定  代  表  人：                   （签字或盖章）

造价工程师及注册号：                   

（专业印章并签字）

          （或造价员）

编   制   时   间：                      

（1）投标报价说明
1.本报价依据标书的相关规定和要求进行编制。

2.本工程量清单计价表中所填入的综合单价和合价，为本工程所涉及的全部项目的价格，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

3.本工程量清单计价表中的工程量是按招标人所发生的工程量清单中的数量计取的。施工中出现的工程量差异按标书规定的办法进行结算。

4.本措施项目计价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

5.本其他费用计价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单计价表和措施项目计价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

6.本工程量清单中的每一单项应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

7.后附建设单位甲供材料及暂定价项目表。

8.本工程为清包工工程，所有主材甲方提供，其它消耗性辅助材料有乙方负责。

9.本报价的币种为人民币。

10.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

工程材料设备清单表

编   制   单   位：                    （盖章）

供   货   单   位：                    （盖章）

法  定  代  表  人：                   （签字或盖章）

造价工程师及注册号：                   

（专业印章并签字）

          （或造价员）

编   制   时   间：                      

（2）投 标 总 价
招      标     人：                          

项   目   名   称：                          

投 标 报 价（小写）：                        

（大写）：                         
投      标     人：                      （盖章）

法  定  代  表  人

或 授 权 代 表 人：                    （签字或盖章）

编   制   时   间：                      

（3）单项工程造价汇总表
工程名称：                                                    
	序 号
	单位工程名称
	造价（元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	合      计
	


（4）单位工程造价汇总表
工程名称：                                         第   页共  页
	序 号
	项 目 名 称
	造价（元）

	1
	分部分项工程费
	

	2
	措施项目费
	

	3
	    其他项目费
	

	4
	    规  费
	

	5
	税  金
	

	
	
	

	
	合      计
	


（5）分部分项工程量清单计价表
工程名称：                           专业         第   页共  页

	序号
	项目

编码
	项目名称
	计量

单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	本页合计
	
	
	
	

	
	
	合   计
	
	
	
	


（6）措施项目清单计价表
工程名称：                          专业          第   页共  页

	序号
	项 目 名 称
	计量

单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合   计
	
	
	
	


（7）其他项目清单计价表
工程名称：                           专业         第   页共  页

	序号
	项 目 名 称
	计量

单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合   计
	
	
	
	


（8）分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：                        专业            第   页共  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	工程内容
	组价依据
	综 合 单 价 （元）

	
	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险
	合价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（9）措施项目费（综合单价）分析表
工程名称：                          专业          第   页共  页

	序号
	项目名称
	单位
	工程内容
	组价依据
	金      额 （元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险
	合价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（10）主要材料及设备价格表
工程名称：                         专业           第   页共  页

	序号
	材料

编号
	材料名称
	规格型号
	单位
	单价（元）
	品牌及产地
	备  注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


第五章  投标文件技术部分格式

北京市平谷放光第二锅炉房改造设备安装工程项目

投 标 文 件

招 标 编 号 ：JRYL-GCZB-20180727

投标文件内容：投标文件技术部分      
投   标   人：                 （盖章）

法 定代表 人

或授权代表人：            （签字或盖章）

日        期：         年    月    日

目    录

一、项目管理机构配备

(1)项目管理机构配备情况表；

(2)项目经理简历表；

(3)项目技术负责人简历表；

(4)其他辅助说明资料。
二、施工组织设计
（1）项目管理机构配备情况表

工程名称：  
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担在建

工 程 情 况

	
	
	
	证书

名称
	级别
	证号
	专业
	原服务

单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。             


（2）项目经理简历表

工程名称：                               
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	项目经理资格

证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（3）项目技术负责人简历表

工程名称：                               
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目技术负责人年限
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（4） 项目管理机构配备情况辅助说明资料

工程名称：                        
	


注：辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

             二、施工组织设计

1.投标人应编制施工组织设计，包括招标文件第一章投标须知规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应专项技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2.施工组织设计除采用文字表述下列项目外，必要时还应附图表说明。

2.1确保工程质量的技术组织措施；

2.2确保安全生产的技术组织措施；

2.3确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施；

2.4确保工期的技术组织措施；

2.5施工方案；

2.6施工机械配置和材料投入计划；

2.7施工进度表或施工网络图；

2.8劳动力安排计划及劳务分包情况表；

2.9施工总平面布置图；

施工组织设计必须包括上述内容；但不限于上述内容，可扩展。

第六章  投标文件编制注意事项及要求

详见投标须知

第七章  评标标准和方法

1.评标原则

1.1公平、公正、科学、择优；

1.2工程质量符合国家各项施工及验收规范标准、工期满足招标文件要求、施工方案合理可行、投标报价合理低价；

1.3禁止不正当竞争。

2.评分标准及评审步骤

2.1评分标准：（满分100分）

2.1.1施工组织设计                          20分

2.1.2投标总报价                            40分

2.1.3投标分项工程综合单价报价              30分

2.1.4投标措施项目费报价                    10分

2.2评审步骤：

2.2.1评技术标。

2.2.2公布投标人投标总报价、措施项目费、安全文明施工费、工期、质量。

2.2.3确定入评单位。

2.2.4评审商务标（评投标总报价、投标分部分项工程综合单价、投标措施项目费）。

2.2.5确定中标候选人。

3.技术标评审（满分20分）

评审内容及分值设定如下：
3.1确保工程质量的技术组织措施                  0.8-1分

3.2确保安全生产的技术组织措施                  0.8-1分

3.3确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施    0.8-1分

3.4确保工期的技术组织措施                      0.8-1分

3.5施工方案和项目经理部组成人员                3-4分

3.6施工机械配置和材料投入计划                  1.8-2分

3.7施工进度表或施工网络图                      3-4分

3.8劳动力安排计划及劳务分包情况表              3-4分

3.9施工总平面图                                1-2分

评标委会主要考虑项目管理机构配备、施工组织的合理性、科学性、可行性，在给定分值范围内自主赋分。如有缺项或有严重错误者，该项得零分。

4.确定入评单位，入评单位条件：

4.1投标总报价小于上限控制价；

4.2措施费小于措施费限价的110%，并大于措施费限价的80%；

4.3投标工期小于或等于招标要求工期；

4.4投标工程质量符合招标质量要求；

4.5投标人完全响应招标文件和合同条款的全部内容。

5.商务标评审（满分80分）

商务标满分80分，其中：投标总报价40分，分部分项综合单价30分，措施项目费10分。

5.1投标总报价得分40分

5.1.1计算评标基准价：对各有效报价进行算术平均值计算，以算术平均值下浮5%为评标基准价。当有效投标人个数大于5个时，去掉一个最高和一个最低报价后算术平均，有效投标人少于5个（包括5个）时完全平均。

5.1.2等于基准价的投标总报价得满分40分，每高于基准价1％扣0.5分，每低于基准价1％扣0.5分，扣完为止，具体得分按插入法计算。

5.2分部分项工程量清单项目综合单价报价得分30分 

5.2.1开标时由计算机从工程量清单中随机抽取60项，评审各投标人的综合单价项目，每个单项满分0.5分。

5.2.2计算评标基准价： 

（1）对各有效分部分项综合单价报价进行算术平均值计算，以算术平均值下浮5%为评标基准价。当有效投标人个数大于5个时，去掉一个最高和一个最低报价后算术平均，有效投标人少于5个（包括5个）时完全平均。

（2）等于基准价的工程量清单综合单价得满分0.5分，每高于基准价1％扣0.01分，每低于基准价1%扣0.01分，单项分值扣完为止，具体得分按插入法计算。本项总得分为所评清单项单项合计值。

5.3措施项目费：满分10分

5.3.1计算评标基准价：大于措施费限价的110%，小于措施费限价的80%，为有效措施费报价。

5.3.2对各有效措施费报价进行算术平均值计算，以算术平均值下浮5%为评标基准价。当有效投标人个数大于5个时，去掉一个最高和一个最低报价后算术平均，有效投标人少于5个（包括5个）时完全平均。

5.3.3等于基准价的措施项目费得满分10分，每高于基准价1％扣0.2分，每低于上限控制价1%扣0.2分，本项扣完为止，具体得分按插入法计算。

6.特殊情况的处理及评标规则

6.1评标中计算采用插入法,保留小数点后两位,第三位四舍五入。

6.2若出现综合得分并列第一时,比较投标总价,此分项得分高者为第一中标候选人,若投标总价得分相同，依次比较技术标、综合单价和措施项目费。

6.3各评委必须按照本办法据实打分；凡打分不符合本办法规定要求者均按无效打分对待。

6.4评标过程中，对于综合单价、措施项目费，若评标委员会裁定为极端值报价，则该投标人的综合单价、措施项目费报价不参与平均值计算。

6.5投标人参与评审的分项报价未报、漏报后0报价时，该分项得0分，并不参与基准价计算。

6.6投标人报价如出现招标人认为的极端报价，则商务标得0分。

6.7评标过程中，若出现本办法以外的特殊情况时,待评标委员会研究后,再行评标。

6.8本评标办法的最终解释权归招标代理机构所有。

6.9本办法未尽事宜，执行有关规定。
第八章  工程量清单

第九章   设计图纸（单独装订）

1
  


