
深圳航空有限责任公司
	发文单位：深圳航空有限责任公司物资采购中心
	Tel: 0755-23166639
Fax: 0755-27777255


	收文单位： 
收 信 人： 
	Tel: Fax: 
Email：
日期：  2019    年  8  月   14  日
页数：   34   （包括此页在内）


招标邀请函
尊敬的先生/女士：
深圳航空有限责任公司拟就以下项目进行  公开  招标：
深航智能运价管理系统开发项目，实施地点在深圳航空有限责任公司基地，兹邀请贵公司就该项目进行密封投标。项目详情和招标要求见后附材料。
一、对本项目有任何疑问的，均可在2019年8月29日前进行书面咨询，定于 2019 年         8月 29日9:30在深航128会议室答疑和查勘现场。

二、贵公司的投标文件应在 2019年  9  月  12   日北京时间  9:30   （投标截止日期）前送达以下地址，逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受，从此日起，贵公司的投标文件应保持30天的有效期。
三、兹定于  2019    年  9  月  12   日北京时间 9:30 在深圳航空有限责任公司行政楼 128会议室组织开标。开标时如需讲标，讲标人员必须为贵公司员工，且现场讲标人员不得超过3人。
联系部门：深圳航空有限责任公司物资采购中心
联系人：胡湘婉
联系地址：深圳宝安国际机场深圳航空有限责任公司基地行政楼128室 (邮编:518128)
传真：+86 755 27777255
电话：+86 755 23166639  
Email：huxiangwan@shenzhenair.com
此致!
深圳航空有限责任公司

[image: image1.jpg]2 Il . 2 f
Shenzhen Airlines




深圳航空有限责任公司
智能运价管理系统开发项目
招标文件
编制单位：
深圳航空有限责任公司
地    址：
广东省深圳市宝安国际机场航站四路2033号
邮    码：
518128
电    话：
0755-23166639  
传    真：
0755-27777255
E-mail：huxiangwan@shenzhenair.com
编制日期：
 2019 年 8 月
目录
I目录


1第一部分 投标方须知


1一、项目概要及要求


1二、项目报名条件及判定标准


2三、投标方须知总则


3四、资格审核


4五、投标文件封装及编制要求


6六、投标报价要求


7七、招标与评标须知


12八、招标纪律


13九、中标与合同签订


13第二部分 项目招标需求


13一、项目背景


14二、 项目内容


15三、 项目时间要求


16第三部分 部分合同条款


19第四部分 附件


19投标方承诺书


21投标方关于资格的声明函


22报价表前言


25投标报价表格式（可修改）


26差异表


27法人代表授权书


28股权结构说明


29投标方关于安保的声明函


30供应商廉洁诚信承诺书





编号： SZAZB19064 
深圳航空有限责任公司

智能运价管理系统开发项目
招标文件
深圳航空有限责任公司（招标方），诚邀合格投标方参与深航   智能运价管理系统开发 项目的招标。
第一部分 投标方须知

一、项目概要及要求

随着业务及市场的发展，深航当前需要一套完善的运价管理系统，可用于多种类型规则维护、多维度数据分析、精准快速的调整运价等。当前的国内运价系统架构限制了运价业务的快速发展，因此提出“智能运价管理系统”项目建设的申请。该系统将与收益系统紧密结合，实现舱位与运价双层价格调整机制。
项目最高限价300万元（含税）。高于本最高限价的投标均为无效投标。
本次招标采用综合评标法，选取第一名为中标方。 
二、项目报名条件及判定标准

（一）中华人民共和国境内注册具有独立法人资格。注册资金不少于1000万元人民币或等值外币。以营业执照复印件为准。开标现场原件备查。如营业执照无注册资金信息，则还须提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）包含注册资金信息的查询截图，截图要求加盖投标单位的公章，公章名称要求同投标单位名称完全一致。
（二）供应商资质证书，以有效证书复印件为准。（注：要求提供的相关资质证书必须是可通过官方网上渠道查询验证）

以下证书至少需要满足一项：投标方应具有迄今有效的CMMI认证 3级及以上或ISO9001质量管理体系认证，以有效资质证书复印件为准。开标现场原件备查。
（三）自2016年1月1日至开标日，已完成至少一份运价管理类、收益管理类、营销类系统建设合同，以有效合同复印件为准，开标现场原件备查。
（四）本项目不接受联合体投标。

（五）不在深圳航空有限责任公司供应商黑名单之列。
三、投标方须知总则

（一）招标方如果对投标方的技术实力有异议，可要求投标方提供原件证明或对投标方的技术实力进行现场考察，如不满足报名条件，可直接废标。
（二）投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标方案，以确保投标对招标文件做出实质性响应。并保证所提供的全部材料的真实性，如有弄虚作假、徇私舞弊，一经查实，将列入深航供应商黑名单。

（三）投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在截止质疑期前向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

（四）要求澄清招标文件的投标人，应将问题扫描件（加盖公章）通过电子邮件方式发送招标人（招标人电子邮箱：*********）。招标人将在合理期限内以电子邮件或官网公告形式澄清和解答。招标文件的澄清公告或答疑文件作为招标文件的组成部分，具有约束力。
（五）如招标方对所有投标方的报价有重大异议或投标方低于三家时，招标方有权决定重新招标。如果投标方投标报价及产品均不能满足招标方的标底，招标方有权拒绝全部投标，重新组织招标。
（六）招标结束后，投标文件将由招标方保留。

（七）招标期间，招标项目发生重大变化时，招标方保留最终解释权。招标方在授予合同时有权对招标文件中规定的货物数量和服务予以增加或减少。  
（八）投标方提供的产品或服务必须符合国家产品或服务质量相关标准。

四、资格审核

1、本项目采取资格后审方式进行资格审核。资格审核由招标人代表组成的评委会在截标后负责进行。

2、评委会由5名或以上单数的招标人代表组成，并严格对照招标文件中要求的投标人报名条件，审核判断投标人是否满足要求。

3、审核过程中如出现疑问，评委会可要求投标人进行澄清说明。如投标人在规定时间内未派出人员及时作出澄清、答辩的，评委会将可能作出不利于投标人的判定。

4、全部投标人的资格证明材料审核完毕后，评委会出具资格审核报告。资格审核合格投标人少于3家的，不再进行后续招标投标程序，宣布本次招标流标。

五、投标文件封装及编制要求

（一）投标方代表在递交投标文件时，投标文件应包括资格证明文件（附件二放于资格证明文件首页）和投标书。

投标文件封装要求：资格证明文件一份，单独袋装密封；投标书必须一式五份（正本一份，副本四份），装袋密封，并在袋上注明“深航智能运价管理系统开发项目投标书”字样，封口处加盖公司公章；并通过提交U盘的方式提供投标文件电子版。

（二）资格证明文件包括如下材料（所有资料须加盖公司公章）： 

*1、营业执照复印件，如营业执照无注册资金信息，则还须提供国家企业信用信息公示系统

（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）包含注册资金信息的查询截图。

*2、法定代表人身份证复印件；

*3、投标方代表授权委托书，被授权人身份证复印件；被授权人在所属公司2019年5月至投标日，连续3个月（含以上）社保缴纳清单；

*4、报名条件中要求的相关合同复印件（合同复印件必须包括合同首页、合同总金额页和签字盖章页）;

*5、报名条件中要求的相关资质证书;

*6、报名条件中要求的其他材料。

其中带*号的为必须提供的资料，提供不全或不满足要求者不能参与投标。

社保缴纳清单上单位名称必须与投标单位一致，以社保局盖章的社保清单原件为准，复印件无效。若当地社保局不提供盖章的社保清单，则必须提供社保局出示的有效验证码电子证明文件打印版，以便现场复核真伪。如社保为代理委托社保，则需提供代理委托证明或合同复印件以供核实，社保清单上的单位名称则需与受委托机构名称完全一致。社保证明材料提供不全或不满足要求者不能参与投标。
（三）投标书须按照以下目录顺序进行制作：

1、投标方承诺书（附件一）

2、供应商廉洁诚信承诺书（附件九）
3、报价表前言（附件三）

4、投标价格明细表

5、投标方编写的项目实施方案

6、项目实施团队情况介绍  

7、项目售后服务

8、股权结构说明（附件七）

9、投标方认为需要提供的其它说明和资料
10、项目投标文件应答目录
（四）投标方应将资格证明文件及投标书分别装订成册（不可拆卸）。

（五）投标方编制投标文件应按照招标文件所规定的格式、内容逐项填写齐全。

（六）投标方对所投标物资只能提出一个不变价格，招标方不接受任何选择价。

（七）投标文件应字迹清楚、内容齐全、表达清楚，不应有涂改增删处。如修改，修改处须有公司公章或被授权人签字。

（八）投标方对项目实施、技术培训、质量保证措施及售后服务等给招标方提供的优惠条件，应在投标书中说明。

（九）有下列情况之一的，其投标文件无效（即废标）

1、资格证明文件及投标书未按规定密封的；

2、资格证明文件未按要求提供的；

3、资格证明文件及投标书未盖公司公章；

4、资格证明文件及投标书未按招标文件要求分别封装成册的，或内容不全、字迹模糊、难以辨认的；

5、投标报价超过招标最高限价。
六、投标报价要求
（一）投标方应自行承担所有与参加投标有关的费用，招标方在任何情况下无义务和责任承担上述费用。
（二）投标报价应包含本项目建设可能需要的所有的费用（含税，必须提供增值税专用发票，并注明税率）。评价格分以税前价格计算。
（三）投标方应按项目实施功能模块分别填写投标价格表，应将所有涉及到的项目建设相关费用列出。
（四）投标报价在招标过程中不得修改，以投标书中原始报价为准。

（五）1、投标人的投标报价须为含增值税的价格，同时要求在报价表中列明适用的增值税税率（增值税适用免税政策或者零税率的项目，也应注明清楚），增值税税率须为国家财政部及税务总局发布的当前适用税率。除增值税以外的税费成本，投标人应将相关税费成本计入投标报价价款中。

2、建筑安装工程承包类项目，如果当地造价政策法规允许采用综合税率的，则投标报价可以按综合税率列示。

3、投标人为境外非居民企业或个人的，投标报价须为含增值税的价格，同时应载明投标人应在中国境内缴纳的各项税费的适用税率。境外非居民企业或个人在中国境内的纳税义务，由深航根据国家税收法规规定履行代扣代缴义务。

七、招标与评标须知
（一）开标过程中，评委小组就投标方投标文件进行审查、评估，必要时评委可对投标文件相关内容进行质询，投标方授权代表须在现场负责解答相关事宜。
（二）投标方不得向评委询问评标情况，不得影响评标。
（三）评标方式：
评标工作由深圳航空有限责任公司组织的项目组独立进行。项目组将遵照评标标准及原则，公平、公正地对待所有投标方。
本项目采用综合评标法评标 ，以下表格为评标主要项目：

	项目
	细项分类
	评分细则
	备注
	分数

	商务指标
(10分)
	注册资金情况
	A≥5000万，得2分；
5000万>A≥1000万，得1分。
	应标文件中应包含公司营业证明（须有营业执照、税务登记证明，注册证明等）复印件。
	2

	
	相关业绩
	自2016年1月1日至开标日，已完成运价管理类、收益管理类、营销类系统建设合同，每份案例合同得1分，最高4分。同一航司同类型合同不可重复计算。
	合同签订时间从2016年1月1日至开标日，项目名称以合同复印件为准，提供的复印件必须包括合同首页、建设内容、合同总金额页和签字盖章页及项目验收报告(整包项目)或项目验收证明文件（人力外包项目），盖公章，合同主体要求同投标单位名称一致，模糊不清视为无效。评委现场对以上材料进行复核并查验以上合同关键页原件。以上案例的合同包含内容缺一不可，否则该材料无效。
	4

	
	企业资质
	ISO9001质量管理体系认证，得1分；具有CMMI 3级及以上认证，得1分；ISO27001信息安全管理体系认证，得1分；省级及以上高新技术企业认定，得1分。最高得4分。
	资质证书需提供清晰复印件，并加盖公章，才为有效。评委现场对以上材料进行复核并查验证书原件。
	4

	项目
	分类
	指标项
	评分细则
	分数

	功能与技术指标（50分）
	功能要求（15分）
	运价管理（9分）
	1、实现特殊运价、规则运价、中转运价和公布运价的政策和运价制定，支持基础运价模板制定政策和运价，实现退改签维护；
2、各类运价产品，退改签提供相关查询功能，支持导入导出。
两项同时满足得2分，仅满足一项或两项均不满足得0分。
	2

	
	
	
	1、实现特殊运价、规则运价和中转运价的运价解析、计算；
2、可匹配动态定价，并统一数据计算结果给在线渠道。
每项得1分，最高得2分。
	2

	
	
	
	提供计算引擎设计方案，说明与外部系统的对接方案及稳定性措施：
1、方案中说明计算引擎最终输出结果及结果返回时长；
2、方案中提供计算引擎容错机制及缓存方式。
每项得1分，最高得2分。
	2

	
	
	
	实现向航信Easyfare系统发布运价，文件格式符合EasyFare要求，支持FTP文件解析上传。
满足得1分，不满足得0分。
	1

	
	
	
	制定运价监控规则，提供运价预警。
满足得1分，不满足得0分。
	1

	
	
	
	1、实现可配置化审批流程配置，实现各运价产品政策和运价审批；
2、可与掌上深航对接，实现审批移动化。
两项同时满足得1分，仅满足一项或两项均不满足得0分。
	1

	
	
	报表管理（2分）
	实现对各类运价产品历史运价信息分析和对外航运价相关运价分析，并进行对应图形化展示。
1、支持处理运价历史数据，可实现三年内的、千万级数据量的报表分析：各渠道平均折扣、平均直减幅度、竞比折扣差、竞比幅度差、公布运价定价等；
2、可支持折线图、柱状图等图形化展示。
每项得1分，最高得2分。
	2

	
	
	动态定价管理（4分）
	1、实现根据本航运价、外航运价和销售数据等分析，提供建议运价，模型参数设置支持可配置化；
2、支持运价自动生成和自动审批。
两项同时满足得2分，仅满足一项或两项均不满足得0分。
	2

	
	
	
	动态定价支持对客座率和售价进行精准预测。
根据方案可行性和适用性，可得0-2分。
	2

	
	技术要求（17分）
	技术方案          （9分）
	1、采用Java EE相关的主流开源框架，支持Spring　Cloud微服务框架；
2、前端支持jQuery、angular、bootstrap等主流框架。
两项同时满足得1分，仅满足一项或两项均不满足得0分。
	1

	
	
	
	实现向官网、wap、app、微信、B2B、产品管理系统、收益辅助系统、商旅鹏朋平台等系统提供运价查询相关接口，接口具备可扩展性。
满足得1分，不满足得0分。
	1

	
	
	
	提供数据传输的安全性方案。
根据方案可行性和适用性，可得0-2分。
	2

	
	
	
	提供完整的航空运价系统功能图，运价管理、审批、发布等功能模块,与外围支撑系统接口的逻辑关系等，方案完整、逻辑清晰。
1、功能图中标明智能运价系统功能划分模块及部署方案；
2、功能图中列出智能运价系统与外围系统数据流向及对接方式。
根据方案可行性和适用性，可得0-2分。
	2

	
	
	
	按照深航数据库管理标准设计数据库，系统上线前需要提供完整的数据字典。
满足得1分，不满足得0分。
	1

	
	
	
	实现将旧运价系统相关数据迁移，提出数据迁移的风险及解决方案，并以案例进行说明。
根据方案可行性和适用性，可得0-2分。
	2

	
	
	安全性           （4分）
	制定合理的统一用户认证、访问权限控制方案：
1、可与深航OA对接；
2、用户登录身份验证，功能权限细化至按钮级别。
方案同时满足以上两条可得1分，满足其中一条或两条都不满足得0分。
	1

	
	
	
	系统设计必须包含完善的容错机制，提供数据备份策略、缓存机制的容错方案，满足安全性要求。
1、系统架构设计需考虑单点风险，可纳入容灾项目；
2、系统设计需考虑系统间数据传输的稳定性，与外围系统的传输提供备份机制，保证传输出错时可及时恢复。
每项得1分，最高得2分。
	2

	
	
	
	系统关键数据必须有加密，建立完善的日志监控机制，日志中对用户对关键数据的处理进行详细记录。
满足得1分，不满足得0分。
	1

	
	
	性能指标          （3分）
	1、主要功能（政策查询、运价查询等）响应时间不超过3秒，运价计算结果返回时间不超过1秒；
2、接口可支持并发数不低于100，业务高峰期的最高响应时间应小于2秒；
3、系统支持同时在线人数1000人。
每项得1分，最高得3分。
	3

	
	
	UI/UE
（1分）
	系统兼容市场主流浏览器，包括但不限于IE、火狐和chrome，界面设计符合深航UI/UE设计要求,系统交互设计应充分考虑用户习惯及使用偏好。
满足得1分，不满足得0分
	1

	
	实施能力（12分）
	项目管理（3分）
	描述项目管理措施，包括项目管理方法、进度控制计划、交付管理策略等内容，提供完善可行的项目实施质量保证措施，并用案例（运价管理类、收益管理类、营销类系统建设案例）说明项目管理实施效果，提供的案例应为已稳定运行半年以上的项目，实施中的项目不纳入计算。以提供合同关键页复印件为准，开标现场原件备查。
根据方案可行性和适用性，可得0-2分。
	2

	
	
	
	履约保证及法律承诺：
1、承诺按甲方要求的项目范围、质量、时间完成合同约定，交付项目成果；
2、项目实施过程中必须严格遵守国家法律法规的相关规定，且遵守甲方的规章制度。
以提供加盖公章的承诺函为准。两项同时满足得1分，仅满足一项或两项均不满足得0分。
	1

	
	
	项目团队（7分）
	1、项目团队不少于8人，包括项目经理（项目经理需有AB角备份）、系统架构师、需求分析人员、软件开发工程师、软件测试工程师，项目职责分工明确，在具体项目实施各阶段，实施团队根据阶段任务特点进行合理的人员调配；
2、开发工程师要求有3年及以上Java开发经验，不少于2人有运价、收益相关系统开发经验，需求分析人员需有参与运价、有收益相关系统开发/需求分析经验。
投标方需提供相关人员简历，并加盖公司章；以上员工须能提供近三个月的社保证明；以上员工须能提供毕业证书复印件，开标现场原件备查。
每项得1分，最高得2分。
	2

	
	
	
	1、项目经理和系统架构师必须具备7年以上相关工作经验，有担任开发、管理运价管理类项目或者民航信息化相关项目的经验；
2、项目经理有以下任一认证的：PMP、ACP、高级项目经理（工信部）认证证书、系统分析师证书、ITIL（expert）及以上级别的认证；以提供的资质证明复印件为准。
每项得1分，最高得2分。
	2

	
	
	
	1、项目经理或系统架构师需要参与讲标，回答问题思路清晰；
2、项目经理或系统架构师对项目需求有较好的理解；
3、评委横向对比各投标单位项目经理或系统架构师人员素质（业务素质、服务素质和专业素质）。
根据以上3项给分，可得0-3分。
	3

	
	
	风险管理
（2分）
	具备完善的风险管理体系，借助风险管理方法与工具识别风险、评估风险、预防风险，用案例说明实施效果。
根据方案可行性和适用性，可得0-2分。
	2

	
	维护与服务（6分）
	维护
（2分）
	1、可自动监控中间件及定时任务，在中间件或定时任务挂掉时，可自动重启应用或定时任务；
2、自动监控核心数据处理过程，当发生异常时可发送短信告警。
每项得1分，最高得2分。
	2

	
	
	培训
（1分）
	系统上线使用前能够提供系统的用户操作手册、维护和部署手册，并提供用户操作和系统维护培训；提供系统培训方案和计划；提供产品后续文档更新和培训材料更新计划。
满足得1分，不满足得0分。
	1

	
	
	售后服务
（3分） 
	1、项目实施方为甲方提供现场或远程（包括但不限于电话、电邮、传真等方式）7*24小时的服务；
2、2小时内到达现场解决用户使用或者系统方面的问题，并提供系统问题处理方案。
以提供加盖公章的承诺函为准。两项同时满足得1分，仅满足一项或两项均不满足得0分。
	1

	
	
	
	1、项目终验后至少提供1年免费维护期，维护期内提供系统故障和问题处理，系统定期检查、维护和系统更新，配合应急演练等服务；
2、重大节假日或者其他重要时期提供现场值班服务。系统主要功能失效或瘫痪等重大故障保证20分钟内开始响应，1小时内到达现场支持。
以提供加盖公章的承诺函为准。两项同时满足得2分，仅满足一项或两项均不满足得0分。
	2

	价格指标(40分)
	得分= 权重-|报价-基准价|/基准价*权重
基准价=有效报价平均报价×A+最低有效报价×B
（平均报价为所有有效投标报价的算术平均值，A+B=100%）。
（单位：人民币万元）
1、A=50%,B=50%
2、A=40%,B=60%
A、B值在开标前按上述两种方式抽取决定
	40


（四）评标结果将在相关网站公示。
八、招标纪律
（一）投标方应按招标文件的要求自主编制投标文件，不得串通投标。
（二）各投标方之间应相互尊重，整个招标过程中不得互相排挤以影响公平竞争。
（三）在发标至宣布中标的过程中，投标方不得以任何方式私自与评标小组成员接触，一经发现将取消其投标资格。

九、中标与合同签订
（一）招标方在公示中标结果三个工作日后向中标方发出《中标通知书》。
（二）中标方需在招标方指定日期内持有关证件与招标方签订采购合同。
（三）如中标方在规定时间内拒绝签合同，招标方可从候选中标单位中重新选定供货商，并签订合同。
（四）招标方保留在授予合同时根据实际情况对系统要求中规定的功能数量和内容予以增加或减少的权利。
第二部分 项目招标需求

一、项目背景

国内运价系统目前可为国内运价管理室及各营业部提供政策审批、运价的制定发布等业务支持。随着市场变化及业务发展，现有系统架构限制了业务上精准快速的运价调整的需求。因此提出“智能运价管理系统”项目建设的申请。

该项目将对现有国内运价系统进行架构重构，实现当前功能和数据的迁移优化、报表管理及动态定价管理。通过该项目的实施，重新梳理现有功能逻辑，简化业务操作流程，提高业务操作效率；通过多维度数据分析，结合预测模型，实现航班动态定价管理。
2、 项目内容

（一）功能目标
1、当前功能优化迁移

1）对当前运价管理、基础数据管理等模块进行功能平移；

2）对政策管理、审批管理等模块进行优化处理，简化操作流程；

3）完善公告管理、报表体系，优化运价上传监控功能。
2、新增功能

1）设计计算引擎实现运价的统一计算，并输出计算结果给在线渠道；

2）根据历史数据分析，结合规则预设，实现运价的动态管理；

3）对代码共享航班进行公布运价的维护，实现市场方及承运方公布运价的区分；

4）对接掌上深航，实现移动端运价审批。

3、技术架构重构

对国内运价系统进行技术架构重构，采用当前市场应用成熟的技术，为适应业务未来发展做基础。

（二）技术目标
1、智能运价系统主要功能（政策查询、运价查询等）响应时间不超过3秒，运价计算结果返回时间不超过1秒；

2、接口可支持并发数不低于100，业务高峰期的最高响应时间应小于2秒；
3、系统支持同时在线人数不低于1000；

4、兼容当前主流浏览器(包括但不限于IE、火狐和chrome)；

5、通过负载、双机部署机制，保证任意一台服务器宕机时，不影响业务使用；

6、纳入现有容灾布局。

（三）安全目标
1、系统稳定性：

1）系统正常率控制在99.9%以上(系统完全中断时间不超过8.76小时/年)，关键功能（运价发布、计算、上传等）故障时间不超过20分钟；

2）建立完善的负载均衡、灾备机制及响应应答机制；

3）建立完善的日志监控机制，记录系统错误、捕捉异常信息，对系统运行情况进行统计。
2、信息安全：

1）智能运价系统与各系统进行数据交互，关键数据需加密处理，并通过IP地址访问限制等传输规则，规避运价信息等数据泄露风险；

2）日志中对用户及系统密码进行加密处理，详细记录用户对关键数据的操作。
3、权限管控：

1）各模块操作权限由系统管理员统一负责；

2）完善权限管理，系统功能权限实现到按钮级别。
3、 项目时间要求

项目周期约定为合同生效日起一年内。
第三部分 部分合同条款
1、 服务要求：供应商（乙方）应保证按照表述技术文件描述提供相应服务。乙方应在签订合同10个工作日内到乙方当地科技部门申请技术合同认定登记备案。
2、 服务期限：项目应按双方确认时间完成各项任务。
3、 付款方式：合同签订生效后，甲方在收到乙方开具发票30个工作日内先向乙方支付合同额的30%；在项目初验通过后，甲方在收到乙方开具发票的30个工作日内再向乙方支付合同额的30%；在项目终验通过后，甲方在收到乙方开具发票的30个工作日内再向乙方支付合同额的30%；项目终验完成1年后，甲方在收到乙方开具发票的30个工作日内向乙方支付合同额的10%。
4、 本合同及执行本合同有关的一切争议，由双方友好协商解决，如果协商不能解决，则因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提请深圳仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
5、 项目建设团队管理：
1、乙方不得无故更换本项目的任何人员，若确需更换必须提前14日征得甲方书面同意；即使甲方同意更换，甲方仍有权视为乙方违约并对乙方处以如下罚款(甲方主动要求撤换的除外)：更换合同规定的项目经理及技术负责人罚款人民币10000元/人次；更换合同规定的其他人员罚款人民币5000元/人次。如乙方未经甲方事先同意，擅自更换（包括视为擅自更换）本合同任何人员，甲方有权按上述标准的两倍对乙方处以罚款。
2、乙方在项目调研、实施、培训阶段来深航进行现场开发，乙方人员在甲方工作期间要服从甲方的安全及工作纪律等管理规定。
6、 违约责任：
1、本项目采取资格后审的方式，若后期实施过程中甲方查验乙方在投标过程中，提供的所有证明文件存在弄虚作假行为，甲方有权解除合同，并对乙方进行不低于合同金额20%的处罚，乙方需返还甲方已付研究开发费用（不包含违约金）。
2、在本合同执行过程中，乙方未能按项目计划在约定时间内完成项目阶段任务，或提交研发成果的法律权利状态、质量和功能等不符合本合同的具体约定，乙方应当提前做出书面解释，经甲方认可，工期可做适当顺延；若甲方不能认可，乙方应承担责任。每逾期一日（自然日），应向甲方支付合同总额的1‰违约金，违约金总额累计不超过合同总额的10%，延期超过2个月，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已付研究开发费用（不包含违约金）。
3、项目经过两次终验仍达不到本合同的要求，验收不合格且系统无法正常运行的，甲方有权终止协议。由此产生的不利后果由乙方承担，乙方应向甲方支付合同总款10%的违约金，同时甲方不再支付本期及后续款项。乙方应在甲方销毁乙方提交的本合同项下全部项目成果（包括但不限于文档和源代码）后，将费用返还甲方（不含违约金），甲方应盖章签署相应的销毁声明。
4、乙方未为甲方项目要求提供有关技术服务的，甲方有权要求乙方立即履行相关义务或采取有效的补救措施。每逾期一日，应向甲方支付合同总额的1‰违约金，违约金总额累计不超过合同总额的10%。

若项目执行中，乙方出现上述违约行为，如果情况特别严重，除罚款外甲方有权将乙方列为供应商黑名单。

7、 甲方对本合同的项目成果（包括但不限于源代码、技术文档、数据等）拥有所有权、知识产权（专利权及其申请权、商标权及其申请权、版权、专有技术所有权、终身使用权和终身处置权）。甲方及甲方的分公司、子公司、相关关联企业或关联组织等均有权使用该知识产权。
8、 乙方保证其提供的产品和开发的系统软件（包括但不限于源代码、技术文档、数据等）没有侵犯任何第三方版权或其他合法权益，否则，因此而导致的争议和损失由乙方负责。给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。
9、 甲方拥有对以任何形式侵害其知识产权的主体和行为主张赔偿的权利。
10、 运行维护与技术支持：项目验收后至少包含一年的免费维保期。免费维保期结束后，如甲方须乙方提供相应的维护服务，须另行签署付费的维护服务合同。维护服务合同费用不超过本合同总金额的10%。
第四部分 附件
附件一：
投标方承诺书
致：深圳航空有限责任公司
很荣幸能参与本项目的招标
我代表    （投标方名称）  作为贵公司   年度     项目的投标方，在此作如下承诺：
（一）完全理解和接受招标文件的所有规定和要求。
（二）若中标，我方将按照招标文件的具体规定与贵公司签订合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同中物资质量问题，我方一定尽快解决，并承担相应的经济责任。
（三）在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

（四）我公司愿意针对本项目进行投标。投标书中所有关于投标方的文件、证明、陈述均是真实的、准确的、完整的，若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。
（五）若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
（六）不得将招标相关信息泄露给第三方，否则应承担相应违约责任并赔偿由此造成的损失。此项保密义务在协议终止后仍然有效。
被授权人（签字）：

公司公章：

日期：
附件二：
投标方关于资格的声明函
致：深圳航空有限责任公司
我公司愿意针对本项目进行投标。投标文件中所有关于投标方资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的、完整的，若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。
特此声明！
被授权人（签字）：

公司公章：

日期：
附件三：
报价表前言
（一）综述 （根据投标标的不同，可进行适当修改）
根据招标格式、技术规范、技术资料、图纸填写报价表。

报价表中设定的每项和填入的报价，除非合同中另有规定，都将被认为覆盖了投标方为执行合同所需的所有成本和费用。

就合同中描述的但在报价表中没有相应明确列出的项目和成本将不予支付，并且被认为已包含在报价表的其他价格之中。

如果投标方对每项的范围不清楚或不确定，投标方应根据招标文件的投标方须知在投递投标文件之前寻求澄清。
（二）货币

无论所需的货币是人民币或外国货币，报价表中价格应报人民币，公开价格除外。
（三）表格的完成
报价数据应清晰易见。
（四）错误
如果报价表中各栏单价与总价不一致，应以单价为准，总价应予以纠正。
如果数字与文字报价有出入，应以文字报价为准。

如果报价表出现明显错误，投标方现场做出书面澄清。
（五）空白项目
投标方应对报价表中每项进行报价，并且没有报价的项目应填写“包括”字样。 报价表的投标总价应在投标格式的条款中提供。投标方在报价部分的任何项目中没有填入价格或者“包括”的文字应被认为没有并且已经包含在总价之中。
（六）提交项目的支付

关于投标方提交规定的设计和其他有关提交物品以及履行技术规范中描述的义务的支付项目已包含在报价表中。要求投标方提交的工作项目，但在报价表中没有描述，应被认为包含在已描述的项目之中并且不再另行或追加支付。
（七） 其他资料和明细价格
为了支付或分期支付、变更评定、索赔评估以及其他此类目的的任何合理要求，投标方应当提供给招标方报价表中的任何分项价格或总包价的明细价格。
（八）一致性确认
我们确认是根据上述要求完成报价表。
（九）税率

1、投标人的投标报价须为含增值税的价格，同时要求在报价表中列明适用的增值税税率（增值税适用免税政策或者零税率的项目，也应注明清楚），增值税税率须为国家财政部及税务总局发布的当前适用税率。除增值税以外的税费成本，投标人应将相关税费成本计入投标报价价款中。

2、建筑安装工程承包类项目，如果当地造价政策法规允许采用综合税率的，则投标报价可以按综合税率列示。

3、投标人为境外非居民企业或个人的，投标报价须为含增值税的价格，同时应载明投标人应在中国境内缴纳的各项税费的适用税率。境外非居民企业或个人在中国境内的纳税义务，由深航根据国家税收法规规定履行代扣代缴义务。

被授权人（签字）：

公司公章：

日期：
附件四：
投标报价表格式（可修改）
	序号
	产品名称
	产品描述
	品牌
	单位
	原厂保修期
	数量
	单价        （人民币）
	税率
	税金
	小计    （人民币）

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（不含税）
	
	
	　

	总价（含税金、施工费、培训费、售后服务费等）
	
	
	

	发票种类（增值税专用发票、税率、其他）
	
	
	


注：（1） 所有价格均用人民币（RMB）表示。
（2） 如果单价与总价不符时，则以单价为准。
（3） 设备名称以招标一览表为参考。
（4） 报价应按报价表前言规定进行。

（5） 税率（税点）、发票种类为必填项。

（6） 包含的外购第三方产品须在表格中列明。
被授权人（签字）：

公司公章：

日期：
附件五：
差异表
	序号
	投标文件
条目
	投标文件
要求
	投标文件
条目
	投标文件中
相应内容
	差异理由

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


被授权人（签字）：

公司公章：

日期：
附件六：
法人代表授权书
本授权书声明：注册于____________的_________________________公司______________________（法人代表名称、职务）代表本公司授权_______________________________为本公司的合法代理人，就《深圳航空有限责任公司            项目》投标文件的投标及合同的执行、完成、售后服务等，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

 本授权书于        年   月    日签字生效，特此声明。
法人代表签字：
被授权人签字：
见证人签字：
公司公章：
附件七：

股权结构说明
本公司法人代表为                   先生/女士，身份证号码/护照号码                  。控股股东如下：
公司公章：
日期：
附件八：

投标方关于安保的声明函
致：深圳航空有限责任公司
我公司现参加项目投标。在此承诺，我公司人员进入深圳航空有限责任公司后将遵守贵司安保相关规定，进入人员及车辆等一切均服从贵司安排指引。
特此声明！
被授权人（签字）：
公司公章：
日期：
注：请将本页填写完整后打印成纸面，签字盖章，开标当天进入深圳航空有限责任公司之前交至门岗保安室。
附件九：

供应商廉洁诚信承诺书
本公司自愿与深圳航空有限责任公司(以下简称“深航”)诚信合作，互惠共赢，维护双方共同的合法权益，维护公平、公正、公开的竞争环境，承诺如下:
（一）不以金钱方式(包括但不限于现金、银行卡、支付凭证、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等)贿赂深航相关人员。
（二）不以实物方式(包括但不限于馈赠礼品、家电、设备、健身器材、汽车、住房等)贿赂深航相关人员。
（三）不以消费方式(包括但不限于宴请、娱乐消费、旅游、国内或国外考察等)贿赂深航相关人员。
（四）不以任何理由和形式向深航相关人员及其亲友（包含但不限于其配偶、子女及亲属、朋友等）提供便利条件以谋取不当利益。
（五）不得泄漏一切与深航业务相关的保密信息。
如违反以上任一承诺、一经查实，自愿接受深航给予的警告、立即终止合作关系、列入深航黑名单等相应违约处罚，由此造成的损失由我方承担及赔偿。对涉及金额较大的，深航有权提起法律诉讼，自愿承担一切法律责任。
如深航人员向我方索取好处或贿赂，我方将及时向物资采购中心或深航纪委投诉。
投诉邮箱(物资采购中心): szacaigou@shenzhenair.com

投诉电话(深航纪委):0755-27771976
投诉邮箱(深航纪委):X01646@shenzhenair.com
供应商全称：              
公司印章：              
供应商授权代表签字：              
联系电话：              

签订时间：              
[image: image2.jpg]35 Yl #t 22
Shenzhen Airlines



[image: image3.png]FYIMZ ﬁ
Snenzhen irines



[image: image4.jpg]35 Yl #t 22
Shenzhen Airlines



